# Memoria Proyecto Recreativas

### [PRE-INICIO]
Hugo - UML con motivo de ir siendo modificado y evolucionando mientras continuamos con el proyecto.

### [11-DEC]
Hecho el UML iniciamos un proyecto en Github y estamos una hora coordinandonos para estar ambos dentro, tener acceso e integrarlo con Netbeans.

Creamos un esqueleto principal para las tarjetas y hablamos de crear test cases en un proceso similar a TDD (Test-driven development).

Raúl – Puesto que el ejercicio nos pide que las tarjetas sean objetos en una clase separada, llegamos a la conclusión de que la base de datos va a ser volátil, creada en runtime y sin motivo de ser mantenida.
El motivo, es que si quisiesemos guardar estas tarjetas en archivos permanentes, crear objetos sería innecesario puesto que estos sólo guardan memoria y no realizan ninguna operación dependiente de factores externos.
Dicho de otra manera, las tarjetas sólo son objetos porque el ejercicio lo pide.
Por lo tanto, guardamos las tarjetas en un ArrayList, esto es nuevo para Hugo, o sea que mediante pair programming discutimos nuestro proceso.

## [12-DEC]
Hugo – Trabajo en la terminal de transferencia de dinero a créditos para empezar a crear los test cases lo antes posible, trabajo sólo
Raúl – Memoria